技术协议书

追溯系统

| 甲 方：广州市云通磁电股份有限公司 | 乙 方：广州市徐力电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 甲方代表： | 乙方代表：徐力 |
| 日 期： | 日 期：2026.4.18 |

一、追溯系统简介

按贵司要求实现前中后端方案从配料开始到 OCV 测试分选结束（涉及生产工序：涉及的生产工序包括：配料、涂布、辊压、制片、卷绕、入壳、点底（辊槽）、焊盖帽、烘烤、注液、封口、清洗、包膜、活化（化成）、分容、分选），每一个流程所需的数据保存到数据库中，系统结构图如下：

数据库

服务器

开始

配料、涂布

化成分容分选

烘烤注液

数据查询

结束

整个系统主要是通过电池二维码进行数据关联

电池二维码规则示例如下：

电池二维码必须带有年月日字段，其余字段可以自定义，如下：

AB011SP12000000

A:		年

B:		月

1： 	日

1：   电池型号

S:		代表工厂

P:		代表批号

12：	代表批次

000000：	流水号

二、系统开发具体需求及要求

乙方需严格按照本协议第二条约定及甲方提供的《软件需求说明书》开发本系统，确保系统功能符合约定要求、操作便捷、数据准确；因甲方需求不明确、资料提供不及时或不准确导致的系统功能偏差，乙方不承担责任，需配合甲方进行合理调整，相关调整费用由甲方承担。

2.1 系统部署要求：乙方完成前端到后端的软件编码设计和部署，系统整体部署在甲方指定的本地服务器；甲方需提供符合系统运行要求的服务器设备及内网环境，乙方配合完成部署调试，确保在甲方提供合格环境的前提下，终端可通过网页登录访问，保障基础访问稳定性与数据安全性。因甲方服务器设备故障、内网环境异常导致的部署失败或访问问题，乙方不承担责任，可提供有偿协助解决。

2.2 内网访问及录入要求：在甲方内网环境正常、终端设备符合系统访问要求的前提下，甲方各部门电脑联通内网后，可通过网页登录系统进行手动录入操作；因甲方内网故障、终端设备问题导致的无法访问或录入异常，乙方不承担责任，可提供技术指导协助排查。

2.3 各工序信息录入功能：乙方按甲方提供的《软件需求说明书》，开发各生产工序的信息录入模块，确保工序操作人员登录系统后，可通过键盘或扫码枪两种方式输入相关信息；输入的信息内容、条目、格式等由甲方全权确定并提供，若因甲方需求描述不清、后续变更需求导致的功能适配问题，乙方不承担违约责任，可配合甲方进行调整，调整费用另行协商。涉及的生产工序包括：配料、涂布、辊压、制片、卷绕、入壳、点底（辊槽）、焊盖帽、烘烤、注液、封口、清洗、包膜、活化（化成）、分容、分选。

2.4 分选工序及追溯核心功能：

（1）分选工序操作：操作人员登录系统后，可手动输入批次号等相关信息，并可设定合格容量档（范围）和NG档；容量的档位可根据甲方提供的需求分多档（比如22档），乙方按甲方要求开发，因甲方档位设定不合理导致的电芯分类问题，乙方不承担责任。

（2）电芯码生成：乙方按甲方提供的编码规则，结合系统预设流水号开发喷码关联功能，确保合格电池生成唯一电芯码（电芯码具有唯一性，不可重复）；因甲方编码规则不合理、流水号提供错误导致的电芯码异常，乙方不承担责任，可配合甲方修正。

（3）电芯信息关联：电芯码生成时，系统按本条款约定自动关联相关信息，关联的准确性依赖于甲方录入数据的真实性、完整性及批次号规则的合理性；因甲方录入数据错误、批次号规则异常导致的信息关联错误，乙方不承担责任，可提供技术指导协助排查。① 人工输入的批次号；② 分选工序测量的电压、内阻数据；③ 人工输入的容量数据；④ 系统从数据库中根据批次号查询获取的该电芯在本协议2.3条所列各工序的录入信息；

（4）扫码追溯功能：生成的唯一电芯码支持扫码查询，在甲方录入数据准确、系统运行环境正常的前提下，可快速展示电芯全部关联信息；因甲方数据录入错误、系统运行环境异常导致的追溯信息缺失、错误，乙方不承担责任。

2.5 系统兼容性要求：乙方开发的系统兼容行业主流内网环境、常用浏览器（如Chrome、Edge最新稳定版）及通用型扫码枪设备；甲方现有内网环境、浏览器、扫码枪设备需满足系统最低运行要求，若因甲方设备、软件版本过低导致的兼容性问题，乙方不承担责任，可提供有偿适配调整服务。

2.6 数据安全要求：系统具备基础的数据备份、防丢失、防篡改功能，所有数据存储于甲方本地服务器，数据安全主要由甲方负责；乙方仅在开发、调试及售后支持期间，在甲方授权范围内接触相关数据，严格保密，不得私自获取、泄露、篡改；因甲方服务器安全防护不足、人员操作失误导致的数据丢失、泄露、篡改，乙方不承担责任。

三、双方权利与义务

3.1 甲方权利与义务

（1）权利：有权对乙方的开发工作进行监督、检查，提出合理的修改意见；有权要求乙方按照本协议及《软件需求说明书》约定完成系统开发、部署及调试；系统验收合格后，享有本系统的所有权、使用权及修改权；有权要求乙方提供系统使用培训及售后技术支持。

（2）义务：及时向乙方提供系统开发所需的全部相关资料（包括但不限于各工序信息录入条目、格式、批次号规则、流水号规则、合格容量档标准等），并对提供资料的真实性、准确性、完整性、及时性负责；配合乙方完成系统部署、调试及测试工作，提供符合系统运行要求的场地、设备（本地服务器、扫码枪等）及内网环境；按时支付本协议约定的开发费用；对乙方提供的技术方案、开发成果予以保密，不得向第三方泄露；因甲方资料提供不及时、不准确导致的开发延误、功能偏差，由甲方自行承担责任。

3.2 乙方权利与义务

（1）权利：有权要求甲方及时提供系统开发所需资料，配合完成开发、部署工作；有权按照本协议约定收取开发费用；有权在开发过程中，就甲方模糊不清的需求向甲方提出咨询，要求甲方予以明确。

（2）义务：严格按照本协议及甲方确认的《软件需求说明书》约定，完成系统的设计、编码、部署、调试工作，确保系统功能符合约定要求；负责系统的安装、部署，指导甲方相关人员进行系统操作，提供基础培训服务；系统验收合格后，提供12个月的免费售后技术支持（仅包括系统本身故障排查、基础操作指导，不包括甲方设备故障、内网问题、数据录入错误及需求变更导致的问题）；严格保密甲方的生产数据、系统信息及相关商业秘密，不得向任何第三方泄露，不得将甲方的需求及开发成果用于其他商业用途；开发过程中，及时向甲方反馈开发进度，遇到问题及时与甲方沟通协商。

四、验收标准及流程

4.1 验收标准：以本协议第二条约定的系统开发需求、《软件需求说明书》及双方确认的技术方案为核心验收标准，确保系统满足以下要求：

（1）系统部署在甲方本地服务器，内网终端可正常通过网页登录访问；

（2）各工序信息录入功能正常，支持键盘、扫码枪两种输入方式，录入信息准确、存储稳定；

（3）分选工序功能正常，在甲方提供的编码规则、批次号、容量档位等资料准确的前提下，可准确输入批次号、设定合格容量档，合格电池可生成唯一电芯码，电芯码可关联全部相关信息；因甲方资料错误导致的功能异常，不计入验收不合格情形。

（4）扫码追溯功能正常，在甲方录入数据准确、系统运行环境正常的前提下，扫码后可快速展示电芯全部关联信息，无数据缺失、错误；因甲方数据问题导致的异常，不计入验收不合格情形。

（5）系统运行稳定，无明显卡顿、报错，数据备份、防篡改功能有效；

（6）系统兼容甲方现有内网环境、浏览器及扫码枪设备，适配甲方生产管理需求。

4.2 验收流程：

（1）乙方完成系统开发、部署及调试后，向甲方提交验收申请，并提供系统操作手册、测试报告等相关资料；

（2）甲方在收到验收申请后3个工作日内，组织相关人员对系统进行全面测试，填写验收报告，明确验收意见；

（3）若系统符合验收标准，甲方在验收报告上签字确认，视为验收合格；若系统不符合验收标准（不含甲方资料错误、环境问题导致的异常），甲方需明确指出具体修改意见，乙方完成整改，整改后重新提交验收；因甲方原因导致的验收延误，验收周期相应顺延，乙方不承担责任。

五、系统软件硬件配置清单

需在厂区建立系统所需要的局域网，使服务器与终端计算机相连接，这样做的目的是将终端的数据上传到服务器中。

以下是部分硬件推荐（仅供参考）：

| 项目 | 型号说明 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电池信息系统 | 数据存储、操作、上传 | 1套 |  |
| 服务器 | 联想/戴尔 CPU：至强 内存：32G 硬盘：2*2T | 1台 |  |
| 终端计算机 | 64位Win7操作系统 |  |  |
| 扫码枪 | / | 1支 |  |
| 数据库 | sql server2022 | 1套 | 需要贵司激活 |

六、其他条款

- 1、机器在调试使用过程中的技术改进和方案等知识产权归甲方所有。没有甲方的同意，乙方不能泄露给第三方。

- 2、设备抵达甲方处安装调试7日后，甲方启动验收程序，验收标准为本协议约定的全部内容。

- 3、本协议经双方签字盖章之日起生效，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

- 4、本协议作为《设备采购合同》附件，为《设备采购合同》不可分割的一部分。

- 5、本技术协议及其附件作为设备制造和验收的依据与订货合同同等有效；

- 6、本技术协议一式贰份双方各持壹份，经双方签字盖章后生效。

- 7、本技术协议未尽事宜双方协商解决。

| - 需方（甲方签章）： | - 供方（乙方签章）： |
| --- | --- |
| - 广州市云通磁电股份有限公司 | - 广州市徐力电子科技有限公司 |
| - 代理人： | - 代理人： |
| - 日 期： | - 日 期：2026.4.18 |